NestJS 11, Jest (npm test), Prisma, Auth JWT em cookie, bcrypt. Os *.spec.ts de UsersService e UsersController hoje só verificam should be defined; o AppController tem um caso real; existe e2e mínimo só para GET /.

## 1. Objetivo e escopo
- Objetivo: cobrir a regra de negócio e os fluxos de erro do backend com testes unitários (dependências falsas: Prisma, JWT, bcrypt, Response/Request onde fizer sentido).
- Fora do escopo agora: frontend; expansão grande de e2e (pode ser fase posterior, com banco de teste ou Testcontainers).

## 2. Estado atual (baseline)
- Scripts: test, test:watch, test:cov, test:e2e em package.json.
- Jest usa rootDir: "src" e .*\.spec\.ts$.
- Users: UsersService concentra hash, tratamento P2002/P2025, remoção de senha na resposta; UsersController impõe self-service em PATCH/DELETE e limpa cookie ao excluir conta.
- Auth: AuthService.login valida usuário/senha e emite token; AuthController grava cookie no login e limpa no logout; JwtStrategy.validate mapeia payload → req.user.

## 3. Princípios da suíte
1. Serviços primeiro: mais lógica e menos acoplamento a HTTP; mocks estáveis.
2. Controllers depois: delegação ao service + políticas (403, cookies, status HTTP) com UsersService / AuthService mockados.
3. Evitar banco real em unitários: mock de PrismaService (objeto user: { create, findMany, ... } e $transaction se surgir).
4. bcrypt: em testes de UsersService/AuthService, preferir jest.mock('bcrypt') com hash/compare resolvendo valores fixos — testes mais rápidos e determinísticos; reservar 1–2 testes de integração (opcional) se quiser validar rounds reais.
5. Erros Prisma: instanciar Prisma.PrismaClientKnownRequestError com code P2002 / P2025 (como no código em users.service.ts) para cobrir os catch.

## 4. Fases de implementação
### Fase A — Base reutilizável (curta)
- Factories/fixtures: funções que retornam User “como o Prisma” (com password hash) e DTOs mínimos (CreateUserDto, UpdateUserDto, LoginDto).
- Helper de erro Prisma: função makePrismaError(code: 'P2002' | 'P2025') para não repetir setup do construtor do erro.
- (Opcional) src/test-utils/ ou ao lado dos specs, sem mudar produção além do necessário.
### Fase B — UsersService (prioridade máxima)
Cobrir, com PrismaService mockado e bcrypt mockado quando útil:
Comportamento	O que assertar
create	bcrypt.hash com salt 10; prisma.user.create com dados esperados; retorno sem password.
create + email duplicado	ConflictException e mensagem já usada no código.
findAll / findOne	repasse ao Prisma e retorno propagado.
update com senha	hash aplicado antes do update.
update com email / name	trim / toLowerCase no email (como em users.service.ts).
update + P2002	ConflictException.
update + P2025	NotFoundException.
remove + P2025	NotFoundException.
remove sucesso	delete chamado; sem retorno explícito além de void.

### Fase C — AuthService
- Usuário inexistente → UnauthorizedException.
- Senha incorreta (bcrypt.compare → false) → UnauthorizedException.
- Login OK → jwtService.signAsync chamado com payload sub/email/name; retorno com user (sem senha) e access_token.
### Fase D — UsersController (mock de UsersService)
- create / findAll / findOne chamam o service com os argumentos corretos.
- update: mock de req.user com userId; id igual → chama usersService.update; id diferente → ForbiddenException com a mensagem já usada.
- remove: mesma regra de autorização; em sucesso, verificar clearCookie no mock de Response com AUTH_COOKIE_NAME e opções alinhadas a authCookieBase + secure conforme NODE_ENV (testar com production vs não, resetando process.env no afterEach).

Nota: rotas com JwtAuthGuard em teste de controller podem usar overrideGuard(JwtAuthGuard).useValue({ canActivate: () => true }) no TestingModule e injetar req via factory ou testar só métodos isolados se preferir não montar o guard.
### Fase E — AuthController
- Mock de Response com jest.fn() em cookie e clearCookie.
- login: chama authService.login; define cookie com nome access_token, httpOnly, sameSite, path, maxAge (valor fixo do controller), secure conforme ambiente; retorno { user } sem token no body (o token vai no cookie — alinhar expectativa ao código atual).

- logout: clearCookie com as mesmas opções base.
- me: retorno { id, email, name } a partir de req.user (guard mockado ou chamada direta ao método com req fake).
### Fase F — JwtStrategy
Teste focado em validate: entrada AccessTokenPayload → objeto com userId, email, name. O construtor pode ser coberto com Test.createTestingModule importando PassportModule/JwtModule apenas se necessário; alternativa mínima: instanciar a strategy com new JwtStrategy() se o super({...}) não quebrar (depende de versão do passport-jwt); se falhar, usar o módulo de teste Nest.
### Fase G — DTOs (opcional, baixo acoplamento à API)
Usar plainToInstance + validate de class-validator em casos de borda: email inválido, nome curto, senha curta, transforms de trim — útil para travar mensagens em português já definidas nos decorators.
### Fase H — Limpeza e política de cobertura
- AppController / AppService: manter 1 teste ou remover da cobertura alvo se forem só boilerplate.
- JwtAuthGuard: arquivo vazio de lógica — não precisa de suite dedicada.
- PrismaService: não é candidato forte a unitário sem refatorar construtor (exige DATABASE_URL); deixar para e2e ou teste de integração com env injetado.
- Definir meta gradual (test:cov): por exemplo ≥80% em users/** e auth/** primeiro.

## 5. Ordem sugerida de PRs/commits
1. Utilitários + users.service.spec.ts completo.
2. auth.service.spec.ts.
3. users.controller.spec.ts + overrides de guard onde preciso.
4. auth.controller.spec.ts.
5. jwt.strategy (se ainda faltar cobertura).
6. (Opcional) specs de DTO.
7. Ajuste de collectCoverageFrom para excluir src/generated/** se o relatório ficar poluído.

## 6. Riscos e decisões
- Testar cookie + NODE_ENV: sempre restaurar process.env.NODE_ENV após cada teste que o altere.
- E2e vs unitário: o test/app.e2e-spec.ts atual sobe AppModule real e pode exigir DATABASE_URL / migrações; isso é integração, não substitui os unitários acima. Para CI só com unitários, npm test basta até você configurar banco para e2e.